## Slide 1: Гибкие методологии
Существуют различные гибкие методологии, которые базируются на манифесте Agile.
Например:
  Scrum (термин означает схватку вокруг мяча в регби),
  Eхtreme Programming (сокращенно XP) (экстремальное программирование),
  Lean (бережливое программирование),
  Kanban (Канбан).
Эти методологии подразумевают итерационную разработку. В конце каждой итерации программный продукт готов к выпуску.

## Slide 2
Основа гибкой методологии - разбиение проектов на маленькие рабочие кусочки, называемые пользовательскими историями. Согласно приоритетности задачи решают в рамках коротких двухнедельных циклов (итераций). Отдельная итерация представляет собой миниатюрный программный проект. Одной из основных идей Agile является взаимодействие внутри команды и с заказчиком лицом к лицу.
Плюсы:
быстрое принятие решений за счет постоянных коммуникаций;
минимизация рисков;
облегченная работа с документацией.
Минусы:
большое количество митингов и бесед, что может увеличить время разработки продукта;
сложно планировать процессы, так как требования постоянно меняются;
редко используется для реализации больших проектов.

## Slide 3: Принципы Agile
В манифесте определены следующие принципы:
Наивысшим приоритетом является удовлетворение потребностей заказчика.
Изменение требований приветствуется на любой стадии разработки. Изменения обеспечивают заказчику конкурентные преимущества.
Работающий продукт следует выпускать как можно чаще.
На протяжении всего проекта разработчики и заказчик должны ежедневно работать вместе.
Над проектом должны работать мотивированные специалисты. Для этого необходимо создать условия, обеспечить поддержку и доверять.
Для эффективного обмена информацией с самой командой и внутри команды подходит непосредственное общение.
Основной показатель прогресса – работающий продукт.
Процесс разработки должен быть постоянным и устойчивым.
Внимание к техническому совершенству и качеству проектирования повышает гибкость проекта.
Минимизация лишней работы.
Только самоорганизующиеся команды предлагают лучшие архитектурные и технические решения. Члены команды совместными усилиями планируют проект и берут на себя коллективную ответственность за реализацию продукта.
Команда должна систематически анализировать возможные способы улучшения эффективности и соответственно корректировать стиль своей работы.

## Slide 4: Ценности Agile
Манифест определяет четыре основные ценности:
  Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов.
  Работающий программный продукт важнее исчерпывающей документации.
  Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта.
  Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.

## Slide 5: Scrum
Scrum - это фреймворк управления (набор базовых элементов и правил, своего рода каркас, на котором строится процесс разработки), согласно которому одна или несколько кросс функциональных самоорганизованных команд создают продукт поэтапно. Основной ее особенностью является вовлеченность в процесс всех участников, причем у каждого участника есть своя определенная роль.

## Slide 6: Роли Скрам
Скрам- команда
Владелец продукта
Скрам- мастер
Команда разработки
В скрам используется всего три роли:
Product Owner
Scrum Master
Team

## Slide 7: Product Owner
Владелец продукта
Создание бизнес-концепции продукта
Управление Бэклогом продукта
Представление интересов заказчика и
заинтересованных лиц
Формирование и приоритизация Бэклога продукта
Управление датой релиза и его содержанием
Ответственность:
Получение максимальной бизнес-ценности продукта
Задачи:

## Slide 8: Team
Команда разработки
Достижение целей спринта
Максимально качественная реализация требований из Бэклога спринта
Самостоятельная координация работы
Численность команды разработки – 3-9 человек. Ключевые характеристики: самоорганизация,
кроссфункциональность, коллективная ответственность за создание релиза (версии) продукта наивысшего качества, отсутствие подкоманд внутри команды.
Ответственность:
Создание качественной версии продукта в конце каждого спринта
Задачи:

## Slide 9: Scrum Master
Скрам-мастер
Ответственность:
Развитие продуктивности работы команда и поддержание работы процесса по Скрам
Задачи:
Обеспечение понимания и применения командой фреймворка Скрам в работе
Фасилитация (модерация) всех встреч
Устранение препятствий, мешающих работе команды
Способствование повышению эффективности работы

## Slide 10
Scrum

## Slide 12
Артефакты Скрама - представляют собой работу, которую нужно выполнить, чтобы завершить проект или спринт. Они делают информацию о проекте прозрачной для всех участников.
Бэклог продукта - это упорядоченный список известных требований к продукту (новые характеристики или новые функции продукта, требования, информация о путях усовершенствования продукта и устранения дефектов).
Бэклог спринта - совокупность всех задач, которые нужно выполнить за итерацию спринта. Их выводят из бэклога продукта во время планирования спринта.
Инкремент - это сумма завершенных во время Спринта элементов бэклога продукта и всех инкрементов предыдущих спринтов.
Элемент бэклога продукта - задачи, которые нужно выполнить за итерацию спринта. Обычно разбивается на несколько меньших подзадач.
Цель спринта - то, что нужно сделать, чтобы выполнить элемент бэклога продукта.

## Slide 13
Product backlog
Приоритезированный список требований
Бэклог Продукта – это упорядоченный список всех не детализированных требований к продукту
Принадлежит:
Владельцу продукта
Бэклог продукта может изменяться и дополняться Владельцем продукта и Командой̆ в любое время
Бэклог – единственный реестр требований, которые могут быть реализованы в продукте
Элементы, попадающие в Бэклог
следующего спринта, должны быть
максимально детализированны во время планирования спринта (из них формируется Бэклог спринта)

## Slide 14: Sprint backlog Список задач на Sprint
Бэклог Спринта – это элементы Бэклога продукта, выбранные для исполнения в текущем спринте
Принадлежит:
Команде разработки
Цель Спринта – это ориентир, определяемый во время планирования спринта, он дает Команде разработки некоторую гибкость в отношении объема
функциональности,
разрабатываемой в Спринте
Не допускается внесение изменений в Бэклог спринта

## Slide 15
Sprint backlog

## Slide 16
Sprint backlog
Список задач на Sprint

## Slide 17: Спринт
Спринт служит ядром Скрама. Спринт — временной отрезок 1-4 недели, в течение
которого создается «Готовый», то есть пригодный к использованию и выпуску Инкремент продукта.
Во время Спринта:
Не допускаются изменения, которые могут поставить под угрозу Цель Спринта
Качество продукта не должно снижаться
По мере появления новых знаний, объём работ может быть уточнен и заново согласован между Владельцем Продукта и Командой Разработки
Каждый Спринт можно считать проектом, который длится не более одного месяца. Спринты, как и проекты, нужны для достижения целей. Каждый Спринт включает цель, концепцию реализации с адаптивным планом по её достижению, исполняемую работу и Инкремент продукта как результат работы. Максимальная продолжительность
Спринта — один календарный месяц. При большем сроке планирования возможны изменения целей, увеличение сложности и рост рисков. Спринты помогают планировать благодаря инспекции и адаптации прогресса по отношению к Цели Спринта как минимум раз в месяц. Они ограничивают стоимость рисков разработки месяцем работ.

## Slide 18: Типы Скрам-мероприятий:
Планирование Спринта (Sprint Planning) - в нём участвуют все члены Скрам команды. На этом мероприятии презентуют продукт/часть продукта. Каждый член команды может высказаться о том, что его интересует или беспокоит. В ходе встречи назначаются приоритеты и проводятся оценки сроков.
Ежедневный Скрам (Daily Scrum) - проходят ежедневно во время спринтов. Они короткие (до 15 минут) и предназначены для того, чтобы спланировать дневное расписание команды разработки. Здесь можно обсудить рабочие сложности или прояснить пользовательские истории. Встреча обязательна для команды разработки в полном составе.
Обзор Спринта (Sprint Review) - демонстрация действующего продукта (части продукта), разработанного во время спринта. Проходит в конце спринта и предназначено в первую очередь для того, чтобы в подробностях показать достигнутое заказчику.
Ретроспектива Спринта (Sprint Retrospective) - обсуждение того, как команда справилась во время спринта и как можно повысить качество ее работы в будущем.
Уточнение бэклога (Backlog Refinement) - обсуждать элементы бэклога и готовиться к следующему спринту. В рамках этой встречи можно обсудить приоритетность элементов и разделить элементы бэклога на более мелкие составляющие.

## Slide 19: События в Спринте
Планирование Спринта
Обзор Спринта
Ежедневный Скрам
Ретроспектива Спринта
Актуализация требований
(Не является обязательным событием)
В начале спринта
(один раз в 2-4 недели)
Каждый день (в начале или в конце дня)
В конце спринта
В конце спринта
В середине спринта
1 час
Формирование объема работ на спринт и создание плана действий
Создание и синхронизация плана на
ближайшие 24 часа
Получение обратной связи от Владельца продукта и заинтересованных лиц
Выявление и решение проблем для повышения эффективности всего процесса создания продукта
Оценка новых требований и актуализация Бэклога на
следующий спринт
2-8 часов 15 минут 2-4 часа 1-3 часа
Время указано из практики проведения встреч для месячного спринта
События
В отличие от Спринта, который является контейнером для остальных событий, каждое событие в Скраме – это формальная возможность для инспекции и адаптации.

## Slide 20
Sprint planning meeting
Участники выбирают и оценивают задачи на Sprint. Присутствуют все.

## Slide 21
Разработчики оценивают задачи, играя в Planning Pocker
Sprint planning meeting

## Slide 22: Sprint Planning
Кто приходит?
Скрам-мастер, Владелец продукта и Команда разработки
Когда, как часто и как долго?
В начале Спринта, 1 раз за Спринт, максимум 8 часов для месячного Спринта
Зачем?
Сформировать объем задач на Спринт
Какого результата хотим добиться?
Получить план работ на Спринт и определить Цель Спринта

## Slide 23
Daily standup meeting
Утром или вечером
Не более 15 минут
Что было сделано вчера?
Что будет сделано сегодня
С какими проблемами кто столкнулся?

## Slide 24: Daily Meeting
Зачем?
Поделиться информацией, синхронизировать работу команды
Какого результата хотим добиться?
Получить план работ на день и оповестить о возможных
проблемах для дальнейшего решения
Кто приходит?
Команда разработки
Когда, как часто и как долго?
Каждый день, в начале
или в конце дня, на 15 минут

## Slide 25
Sprint review meeting
Демонстрация результатов спринта Клиенту

## Slide 26: Sprint Review
Кто приходит?
Команда разработки, Владелец продукта, Скрам-мастер,
Когда, как часто и как долго?
1 раз в конце Спринта (4 часа для месячного Спринта)
Зачем?
Показать внесенные изменения, доработки в продукте, чтобы получить обратную связь
Какого результата хотим добиться?
Получить обратную связь, пересмотреть Бэклог Продукта

## Slide 27
Sprint retrospective
Что вызывало проблемы в спринте
Что можно сделать лучше?

## Slide 28: Retrospective
Кто приходит?
Скрам-мастер, Владелец
продукта и Команда
разработки
Когда, как часто и как долго?
1 раз в конце Спринта (3 часа
для месячного Спринта)
Зачем?
Исследовать процесс работы в целом и понять, что можно
улучшить в работе команды
Какого результата хотим
добиться?
Создать план внедрения
улучшений в процесс работы
Команды

## Slide 29: Актуализация требований (дополнительная встреча)
Зачем?
Приоритизировать и оценить новые требования,
актуализировать Бэклог
Какого результата хотим
добиться?
Актуализировать Бэклог, начать детализировать требования для следующего спринта
Кто приходит?
Скрам-мастер, Владелец продукта и Команда разработки
Когда, как часто и как долго? 1 раз в середине Спринта
(1 час)

## Slide 31: Kanban
Kanban - это такой производственный процесс, где нет простоя незавершенных задач. Нет пауз, одно движение вперёд. Получается настоящая эстафета: задача передается четко из рук в руки. В этом случае ошибки предыдущей стадии очевидны и обнаруживают себя мгновенно.
Инструмент, который помогает сгладить неровности и явно показывает, в каком месте стоит улучшить текущие процессы.
Плюсы:
быстрая обратная связь от отдела тестирования;
раннее вовлечение тестировщиков и, как следствие, никакой головной боли перед релизом;
высокое вовлечение команды в процесс разработки;
выполнение проекта в срок за счёт уменьшения времени простоев и автоматизации интеграции;
высокое качество продукта.

## Slide 32
Три принципа Kanban
Визуализация процесса разработки. Визуальное представление процесса разработки помогает вам быстро определить, какая задача на какой стадии выполнения находится. Это может быть крайне полезно в случае большого проекта, состоящего из множества задач.
Минимизация Work In Progress. Ограничение числа задач, выполняемых на каждой стадии разработки, помогает эффективно распределять имеющиеся ресурсы и не вызывать простоев в работе.
Измерение и оптимизация жизненного цикла разработки. Возможность вносить изменения в процесс разработки является одним из важных компонентов Agile методологии.

## Slide 33
Kanban

## Slide 34: Kanban board

## Slide 36: Scrum vs Kanban
Scrum:
повторяемые спринты фиксированной продолжительности;
релиз в конце каждого спринта после одобрения проектным менеджером;
роли: владелец продукта, Scrum-мастер, команда разработчиков;
главный показатель - скорость команды;
В ходе спринта изменения нежелательны, так как могут привести к неверной оценке задач.
Kanban:
непрерывный процесс;
поток продолжается без перерывов или на усмотрение команды;
роли: команда под руководством ПМ;
главный показатель - время;
изменение могут быть в любой момент.